广东省中医临床研究院花都院区一期工程

（国家中医药传承创新中心）

环境影响评价服务项目采购公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：广东省中医临床研究院花都院区一期工程（国家中医药传承创新中心）环境影响评价服务采购项目

项目编号：广中医一院基招【2025】7号

- 项目概况：项目建设地点位于广州市花都区花山镇平山村(空港经济区范围内)，花都大道以南、新花大道以东。项目总用地面积108513平方米，采用“总体规划，分期建设”原则。本次立项的一期工程总建筑面积68020平方米，包括新建1栋门诊医技住院综合楼(拟设置床位400张)，其中地上建筑面积48420平方米，地下建筑面积19600平方米，以及配套建设的给排水，消防、供电、绿化、道路广场等（详见附件：项目介绍），具体建筑面积、建筑方案、床位设置以实际深化方案为准。目前已确定勘察设计单位，处于方案设计阶段。

- 现对广东省中医临床研究院花都院区一期工程（国家中医药传承创新中心）（以下简称“本项目”）环境影响评价进行采购。

- 采购限价（人民币）：106100元。

- 资金来源：财政资金。

四、项目需求书：本项目为总价包干，合同执行期间不作调整。若最终实际建筑方案与立项方案有偏差导致环境影响评价编制工作调整，合同金额不再调整。

- 1、服务内容

- 中标人需按照国家及地方环保法律法规，编制本项目环境影响评价报告，协助完成相关技术评估工作和申报等工作，并报相关行政部门审批通过。中标人需对报告的质量及其所涉及的技术问题负责。若因为报告的内容及深度未达到有关部门的要求，中标人应无偿对报告内容进行补充、完善。

### 2、服务期限

### （1）自合同签订且招标人提供齐全的技术资料之日起30个日历天内，完成本项目环境影响评价报告送审稿编制；

### （2）及时对本项目环境影响评价报告进行修改，在通过专家评审（若有）之日起7个日历天内向招标人提交环境影响评价报告报批稿（纸质版各一式3份，附电子文档1份），并代招标人向生态环境主管部门办理申报；在获得生态环境主管部门的环评批复之日起7个日历天内向招标人提交批复后的正式报告（纸质版各一式3份，并附电子文档1份，含会议审查使用资料（若有））。

- 现场踏勘时间及地点：自行踏勘。

4、支付条款：

①合同签订后，在中标人提供满足采购人要求的请款材料后，支付合同金额的20%；

②自中标人向招标人提交环境影响评价报告送审稿并通过招标人审核确认后，招标人向中标人支付合同总金额的30%；

③自取得生态环境主管部门的环境影响评价报告批复后，招标人向中标人支付合同余额，即合同总金额的50%；

④采购人支付每笔款项前，中标人应提供等额有效的增值税普通发票，中标人未提供或提供不合格的发票，采购人有权顺延付款时间，中标人不得因此延误工期。

- 5、投标文件须包含以下材料：

①公司资质条件，企业信誉证明文件等；

②提供2020年至今公司业绩以及与本服务项目（医院项目）类似的业绩；

③本项目服务方案（含工期铺排）；

④投标报价文件。

6、投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

7、述标、答辩：

述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

8、投标人应完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

五、投标人资格

- ①投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人资格，企业法人营业执照；

- ②具有相关的业绩及营业执照具有相关经营范围；

- ③需在生态环境部环境影响评价信用平台（http://114.251.10.92）完成备案，且当前未被纳入该平台重点监督检查名单、限期整改名单及黑名单（需提供对应平台网站截图）；

- ④项目负责人必须为注册环境影响评价工程师，且登记在投标单位名下（需提供资格证书及社保缴纳证明）。

六、评标办法：综合评标法

七、报名时间及地点

- 报名时间：2025年4月15日8:00至2025 年4月17日16:00；

- 报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：jijian_ke@126.com。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称

- 报名需提交资料（需加盖公章）

- ①有效的营业执照复印件。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）；

- ②企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

- ③投标报名登记表（详见附件）；

- 报名所需的资料原件请于开标日当天交至基建科工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

- 报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025 年4月17日下午16：00前邮件通知采购人。

八、开标时间及地点

- 开标时间：2025 年 4月 18日 下午 15:00

- 开标地点：广州中医药大学第一附属医院行政楼102评标室

- 投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

九、本采购文件所涉及的时间一律为北京时间

十、联系人：李老师:020-36591849

十一、咨询时间：工作时间上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院基建科

2025 年4月14日