广东省中医临床研究院花都院区一期工程

水土保持方案编制及水土保持设施验收项目采购公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：广东省中医临床研究院花都院区一期工程（国家中医药传承创新中心）水土保持方案编制及水土保持设施验收采购项目

项目编号：广中医一院基招【2025】9号

- 项目概况：项目建设地点位于广州市花都区花山镇平山村(空港经济区范围内)，花都大道以南、新花大道以东。项目总用地面积108513平方米，采用“总体规划，分期建设”原则。本次立项的一期工程总建筑面积68020平方米，包括新建1栋门诊医技住院综合楼(拟设置床位400张)，其中地上建筑面积48420平方米，地下建筑面积19600平方米，以及配套建设的给排水，消防、供电、绿化、道路广场等（详见附件：项目介绍），具体建筑面积、建筑方案、床位设置以实际深化方案为准。目前已确定勘察设计单位，处于方案设计阶段。

- 现对广东省中医临床研究院花都院区一期工程（国家中医药传承创新中心）（以下简称“本项目”）水土保持方案编制及水土保持设施验收进行采购。

- 采购限价（人民币）：172000元。

- 资金来源：财政资金。

四、项目需求书：本项目为总价包干，合同执行期间不作调整。

- 1、服务内容

- （1）按照国家和地方水土保持法律、法规、标准和规定的要求，编制水土保持方案报告，完成专家评审、送审报批工作，取得水行政主管部门的批复意见。

- （2）编制水土保持设施验收报告，取得主管部门的批复通过（或备案）。

- （3）中标人需对报告的质量及其所涉及的技术问题负责。若因为报告的内容及深度未达到有关部门的要求，中标人应无偿对报告内容进行补充、完善。

- 2、服务期限

- （1）在签订本合同及收到甲方提供的基本资料后20个工作日内完成水土保持方案送审稿编制工作，经甲方审核确认后上报政府相关主管部门，若政府相关主管部门提出修改意见，10个工作日内应根据政府相关主管部门的意见完成修改。

- （2）在本项目完成后及收到甲方提供的验收资料后20个工作日内完成水土保持验收报告编制工作，经甲方审核确认后上报政府相关主管部门，若政府相关主管部门提出修改意见， 10个工作日内应根据政府相关主管部门的意见完成修改。

- 现场踏勘时间及地点：自行踏勘。

4、支付条款：

①合同签订后，支付合同金额的20%；

②乙方向甲方提交水土保持方案报告，取得主管部门的批复后，支付合同金额的40%；

③自乙方向甲方提交水土保持设施验收报告并取得主管部门的批复通过（或备案）后，支付合同总金额的40%；

④甲方支付每笔款项前，乙方应提供等额有效的增值税普通发票及请款资料，乙方未提供或提供不合格的发票，甲方有权顺延付款时间，乙方不得因此延误工期。

- 5、投标文件须包含以下材料：

①公司资质条件，企业信誉证明文件等；

②提供2022年至今与本服务项目类似的业绩；

③本项目服务方案（含工期铺排）；

④投标报价文件。

6、投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

7、述标、答辩：

述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

8、投标人应完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

五、投标人资格

- ①投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人资格，企业法人营业执照；

- ②近三年有水土保持专业相关的业绩（自2022年1月1日起算）；

六、评标办法：综合评标法

七、报名时间及地点

- 报名时间：2025年5月9日8:00至2025 年5月13日16:00；

- 报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：jijian_ke@126.com。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称

- 报名需提交资料（需加盖公章）

- ①有效的营业执照复印件。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）；

- ②企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

- ③投标报名登记表（详见附件）；

- 报名所需的资料原件请于开标日当天交至基建科工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

- 报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025 年5月13日下午16：00前邮件通知采购人。

八、开标时间及地点

- 开标时间：2025 年 5 月 14 日 下午 15:00

- 开标地点：白云区机场路16号广州中医药大学第一附属医院行政楼（职工饭堂所在楼栋）102室

- 投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

九、本采购文件所涉及的时间一律为北京时间

十、联系人：李老师:020-36591849

十一、咨询时间：工作时间上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院基建科

2025 年5月8日