广州中医药大学第一附属医院中医药传承创新工程

项目建议书编制服务项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：广州中医药大学第一附属医院中医药传承创新工程项目建议书编制服务项目

项目编号：广中医一院招【2018】063号

- 项目概况：我院中医药传承创新工程项目准备立项，现对广州中医药大学第一附属医院中医药传承创新工程项目建议书编制进行招标，项目投资估算3.8亿元。

- 招标限价：16万元（人民币）

- 资金来源：自筹资金；

- 项目需求书：

- 项目概况：根据中医药传承创新工程重点中医医院建设指导意见要求，按照填平补齐的原则。重点建设国家中医重点专科群、国家中医临床研究基地、岭南医学研究中心、智慧中医院建设四个子项工程。主要包括：医疗科研教学设备购置、信息系统建设、配套医疗业务用房改造等。

- 项目内容：编制广州中医药大学第一附属医院中医药传承创新工程项目建议书，按照国家发改委有关项目建议书的编制内容和深度等要求，编制符合各级行政主管部门报批要求的工程项目建议书，包括为编制报告而进行的所有调查、踏勘、资料收集、现场勘察等工作；以及按政府有关部门在立项过程中提出的意见进行修改。

- 项目位置：广州市机场路16号大院。

- 成果要求

（1）成果内容须符合规定的编制原则、编制范围等要点的规定。

（2）图纸和文本必须做到清晰、完整、表达准确，同类图纸规格应尽量统一。

（3）成果文件必须达到可行性研究报告的深度且要符合编制规范及发展和改革部门要求的内容及深度。

（4）成果文件份数及电子版文档按照招标人的要求提供。

- 成果完成时间、报送、审查与审定：

（1）中标单位接到通知10天内完成且成果文件必须在指定的阶段成果文件提交时间之前送达指定地点，招标人清点成果文件后签发登记；最终成果完成后，根据各相关单位反馈意见及项目终期评审结果对研究报告进行最终的修改完善，形成正式文稿；在项目评审期间依据评审专家意见及时修改完善，直到取得第三方专家评审通过。

- 服务期限：自招标人发出中标通知书之日起，至获得发展和改革部门委托的第三方对该项目建议书的专家审批通过止。

（1）中标人在合同签订并收到编制必需的有关技术基础资料后3个工作日内提交《项目建议书》评审稿；

（2）按招标人意见对评审稿进行调整、修改、补充，如无重大修改，1个工作日内提交《项目建议书》正式稿。

（3）依据发展改革部门委托的第三方评审专家意见及时修改完善，直到取得第三方评审通过，提交《项目建议书》修编稿。

- 本项目为大包干项目，包含但不限于为编制报告而进行的所有调查、踏勘、资料收集、现场勘察等一切费用，结算时项目总额不作调整。

- 付款方式：

（1）合同签订后支付合同价的30%。

（2）中标人提交《项目建议书》正式稿并经甲方认可后，支付合同价的50%。

（3）项目建议书通过发改部门委托的第三方专家评审后，支付合同价的20%。

- 投标人认真制定编制方案；

- 提供相关业绩：需提供证明文件（附合同复印件等）。

- 投标文件要求：8份，1正7副，开标前需密封，每份投标文件需按序编页码并签字盖章。

- 项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。

| 序号 | 招标技术参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

- 投标人资质要求：

- 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

- 投标人参加投标近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面承诺）

- 投标人必须具有相关部门颁发的有效期内的工程咨询综合经济专业乙级或以上资质，投标时提供证书复印件。

- 本项目不接受联合体投标。

- 评标办法：综合评标法。

- 报名时间和地点：

- 报名时间：2018年 9 月 25 日 上午 8：30-11：30

- 报名地点：广州中医药大学第一附属医院办公楼608室

- 报名需提供资料：

①┌有效的营业执照复印件（加盖公章）（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）（加盖公章）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）；

②┌企业法人代表证明书（含身份证复印件）及具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（含身份证复印件）；

③具有相关部门颁发的有效期内的工程咨询综合经济专业乙级或以上资质资质复印件（加盖公章）；

- 开标时间及地点：

- 开标时间：2018年 9月 26 日  上午 8:30

- 开标地点：广州中医药大学第一附属医院办公楼216室

- 本招标文件所涉及的时间一律为北京时间

- 联系方式：容老师：020-36591849 王老师：020-36585829

- 咨询时间：上午8:30-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院

2018年 9 月 17 日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院中医药传承创新工程项目建议书编制服务项目（项目编号：广中医一院招【2018】063号）”招标的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：